# Transcription de la réunion

Aujourd'hui, on est le 18 février 2003, on a un retard de livraison de 4 jours des fenêtres. On va devoir prévenir les maçons qui doivent se bouger leurs popotins car pour travailler plus vite.

# Synthèse de la réunion

Résumé de la réunion du 18 février 2003 :  
  
- Retard de livraison des fenêtres : 4 jours.  
- Nécessité de prévenir les maçons afin d'accélérer leur travail.